МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра интеллектуальных и киберфизических систем

Лабораторная работа №1

«Разработка технико-экономического обоснования для создания информационной системы»

Выполнили:

Студент 4 курса, 5 группы

Сиренко Иван Владиславович
Студент 4 курса, 5 группы

Гардееня Артем Сергеевич
Студентка 4 курса 5 группы
Голуб Александра Владимировна

Минск, 2026

РЕЗЮМЕ

Настоящее ТЭО описывает проект создания информационной системы для проведения онлайн-аукционов в реальном времени под названием HammerLive. Документ содержит обоснование технической реализуемости, расчёт сроков и объёма инвестиций, финансовые прогнозы, оценку эффективности и анализ рисков.

HammerLive это платформа для общенациональных онлайн-аукционов с числом участников до нескольких тысяч в одном аукционе и неограниченным количеством параллельных торгов. Отличие от существующих решений в сочетании реального времени (ставки обрабатываются по мере поступления, видеотрансляция идёт с минимальной задержкой), автоматизации платежей (регистрация по карте, списание средств с победителя) и системы репутации участников.

Целевая аудитория - частные продавцы и покупатели коллекционных и антикварных товаров, организаторы аукционов (аукционные дома, галереи, фонды), коллекционеры и инвесторы, которым важно участвовать в торгах удалённо.

Основные статьи - затрат это фонд оплаты труда разработчиков, отчисления на социальное страхование, накладные расходы и оборудование.

Проект рассчитан на три года. В 2026 году проектирование, разработка MVP и запуск закрытого бета-тестирования. В 2027 году публичный запуск, масштабирование, монетизация и выход на операционную окупаемость. В 2028 году расширение функциональности, рост базы пользователей и выход на устойчивую прибыль.

Прогнозируемые показатели эффективности: NPV при ставке 15% положительная, проект принимается. IRR превышает ставку по депозитам и барьерную ставку 15%. Срок окупаемости укладывается в горизонт планирования (2028-2029). Точка безубыточности достигается на второй год.

Основные риски проекта это технические, рыночные, финансовые и операционные. Для каждого риска предусмотрены стратегии обработки: избежать, передать, смягчить или принять. Критические риски (архитектурные ошибки, проблемы с платежами) требуют первоочередных мер.

Проект технически реализуем, экономически обоснован и имеет положительные показатели эффективности. Рекомендуется к запуску при условии выполнения плана по снижению рисков и поэтапного финансирования.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметная область и рынок

Отрасль. Проект относится к сфере e-commerce (электронная коммерция), а конкретнее к сегменту онлайн-аукционов (интернет-аукционов). Это рынок, на котором товары и услуги продаются через интернет-площадки по принципу аукциона: продавец выставляет лот, покупатели делают ставки, побеждает тот, кто предложил наивысшую цену (или наилучшие условия).

Целевая аудитория проекта. Платформа HammerLive ориентирована на три основные группы пользователей:

Организаторы аукционов - аукционные дома, галереи, благотворительные фонды, частные организаторы, которые хотят проводить торги в онлайн-формате с видеотрансляцией и автоматическим приёмом ставок.

Продавцы - владельцы коллекционных, антикварных, уникальных товаров, предметов искусства, которые хотят продать свой лот через аукцион, не организуя его самостоятельно.

Покупатели (участники торгов) - коллекционеры, инвесторы, частные лица, заинтересованные в приобретении редких товаров и готовые участвовать в торгах удалённо, не посещая физический аукцион.

Объём целевой аудитории. В Беларуси интерес к онлайн-торгам устойчиво растёт. По данным исследования белорусского рынка, на крупнейшем потребительском аукционе страны ежедневно добавляется около 5000 лотов, а общее количество одновременно выставленных товаров превышает 1250000 позиций, причём предметы коллекционирования и антиквариата стабильно занимают первое место по популярности .

При этом важно понимать, что большая часть этой аудитории сегодня не имеет доступа к торгам в режиме реального времени. Существующие площадки предлагают либо фиксированные объявления, либо длительные аукционы, где ставки растянуты на дни. Наш проект закрывает именно этот разрыв.

1.2. Актуальность проекта

Сегодня участники онлайн-торгов в Беларуси сталкиваются с рядом ограничений:

1. Отсутствие «живого» аукциона. Существующие площадки работают по модели объявлений или длительных аукционов с фиксированной датой окончания. Участник не видит, как идёт борьба в реальном времени, не может наблюдать за реакцией других покупателей. Это снижает вовлечённость и, как следствие, итоговую цену продажи.

2. Ограниченная прозрачность. Не всегда понятно, кто ещё участвует в торгах, как формируется цена, нет прямой видеотрансляции процесса.

3. Сложности с оплатой и доверием. Многие площадки не имеют автоматизированной системы расчётов: покупатель и продавец договариваются отдельно, что создаёт риски и неудобства. Регистрация часто не требует серьёзной верификации, что снижает уровень доверия между участниками.

4. Отсутствие репутационной системы. На ряде площадок нет прозрачного механизма оценки надёжности продавцов и покупателей, что затрудняет принятие решения об участии в сделке.

Анализ существующих решений (конкуренты и аналоги)

| Площадка | Назначение | Ключевые ограничения |
| --- | --- | --- |
| Ay.by | Крупнейший потребительский интернет-аукцион для частных лиц (коллекционирование, техника, одежда) | Аукционы с длительным сроком, нет видеотрансляции, нет реального времени, ограниченная автоматизация платежей |
| E-auction.by | Продажа арестованного и конфискованного имущества | Узкая ниша (госимущество), ориентирована на юридические процедуры, не рассчитана на «живые» торги |
| zakupki.butb.by | Реализация госимущества через Белорусскую универсальную товарную биржу | B2B-ориентированная, сложный регламент, не для частных коллекционеров |
| Elot.by | Торги по имуществу должников и банкротов | Узкоспециализированные, нет видеотрансляции, фокус на недвижимость и оборудование |

Ключевые недостатки существующих решений (обобщённо):

- Нет режима реального времени и видеотрансляции.

- Аукционы растянуты на дни, что снижает динамику и вовлечённость.

- Автоматизация платежей и верификация участников либо отсутствуют, либо слабо развиты.

- Нет единой системы репутации, объединяющей продавцов и покупателей на всех аукционах.

- Устаревшая визуальная составляющая.

Обоснование необходимости и своевременности

Проект HammerLive решает перечисленные проблемы за счёт трёх ключевых отличий:

Режим реального времени. Ставки обрабатываются в порядке поступления с минимальной задержкой, участники видят прямую видеотрансляцию и все ставки по мере их поступления.

Полная автоматизация расчётов. Регистрация по кредитной карте, автоматическое списание средств при победе, интеграция с платёжной системой.

Прозрачная репутация. У каждого участника есть индекс репутации, основанный на истории сделок, что повышает доверие.

Своевременность проекта обусловлена ростом интереса к онлайн-аукционам как в мире, так и в Беларуси, а также отсутствием на белорусском рынке площадки, которая сочетала бы реальное время, видеотрансляцию и автоматизированные расчёты.

1.3. Цель и ключевые задачи проекта

Стратегическая цель

Занять к 2029 году не менее 15% сегмента онлайн-аукционов коллекционных и уникальных товаров в Беларуси, обеспечив проведение не менее 50000 аукционов в месяц с суммарным оборотом не менее 1 млн BYN в год.

Цель сформулирована по принципу SMART:

Specific (конкретная): платформа онлайн-аукционов в реальном времени для коллекционных товаров.

Measurable (измеримая): 15% рынка, 50000 аукционов/мес, 1 млн BYN оборота/год.

Achievable (достижимая): при наличии активной аудитории на существующих площадках и уникальном предложении.

Relevant (релевантная): соответствует росту рынка онлайн-аукционов и запросу на «живой» формат торгов.

Time-bound (ограниченная по времени): к концу 2029 года.

Ключевые задачи

| № | Задача | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка MVP (минимально жизнеспособного продукта): базовые сервисы (BidCapture, AuctionSession, Payment), проведение первых тестовых аукционов | Q2-Q4 2027 | Работающая платформа с ограниченным функционалом, готовая к закрытому тестированию |
| 2 | Проведение закрытого бета-тестирования с привлечением первых 50 организаторов и 200 участников | Q4 2027 - Q1 2028 | Обратная связь, доработка, устранение критических ошибок |
| 3 | Публичный запуск платформы и привлечение первых 1000 активных пользователей | Q2-Q3 2028 | Работающий сервис, первые платные аукционы, старт монетизации |
| 4 | Монетизация и выход на операционную окупаемость: внедрение комиссии с продаж, расширение базы организаторов | Q4 2028 - Q2 2029 | Положительная операционная маржа, покрытие текущих расходов |
| 5 | Масштабирование: расширение функциональности (дополнительные категории товаров, интеграции с платёжными системами), рост до 50000 аукционов/мес | Q3-Q4 2029 | Устойчивый рост, выполнение целевых показателей по обороту |

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И НОВИЗНЫ

2.1. Инновационность и уникальность предложения

В чём новизна HammerLive

Платформа HammerLive не является ещё одним классифайдом или длительным интернет-аукционом. Её новизна заключается в сочетании нескольких подходов, которые на белорусском рынке до сих пор не применялись вместе:

1. Аукцион в режиме реального времени (Real-Time Auction).
В отличие от существующих площадок, где ставки растянуты на дни, HammerLive проводит торги в формате «здесь и сейчас»: организатор объявляет начало, участники делают ставки в порядке поступления, система обрабатывает их мгновенно.

2. Прямая видеотрансляция с синхронизацией ставок.
Участники видят не только список ставок, но и живое видео с аукциона - как организатор объявляет лот, как реагируют другие участники. Видеопоток и поток ставок синхронизированы: каждая новая ставка отображается поверх трансляции в момент её поступления.

3. Автоматизация расчётов и верификация через банковскую карту.
Регистрация участника происходит с привязкой кредитной карты. Если участник выигрывает лот, система автоматически списывает средства.

4. Единый индекс репутации.
Каждый участник (и продавец, и покупатель) имеет индекс репутации, который формируется на основе истории участия в аукционах, своевременности оплат и отзывов. Индекс виден всем участникам аукциона, что повышает доверие и снижает риски мошенничества.

5. Микросервисная архитектура как основа масштабируемости.
В отличие от монолитных решений, HammerLive построен на микросервисах. Это позволяет:

- выдерживать пиковые нагрузки;

- проводить неограниченное количество аукционов одновременно;

- гибко масштабировать отдельные компоненты без остановки всей системы;

- обеспечивать отказоустойчивость: выход из строя одного сервиса не блокирует остальные.

Уникальность на фоне конкурентов

HammerLive не конкурирует напрямую с существующими площадками, он создаёт новый формат, которого на белорусском рынке пока нет. Ay.by и E-auction.by решают другие задачи: первый - это доска объявлений с элементами аукциона, второй - инструмент для реализации госимущества.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАБОТ, СРОКИ И ИНВЕСТИЦИИ

3.1. Обоснование сроков реализации

Общая логика сроков

Проект HammerLive рассчитан на три года (2027-2029). Трёхлетний план позволяет поэтапно наращивать функциональность и аудиторию, не форсируя события в ущерб качеству.

Обоснование реалистичности сроков

Сроки обоснованы следующими факторами:

MVP создаётся за 12 месяцев (Q1-Q4 2027). Это стандартный срок для разработки минимально жизнеспособного продукта в сфере e-commerce с микросервисной архитектурой. Команда из 8-10 человек способна реализовать ядро системы за этот период.

Бета-тестирование занимает 4-5 месяцев (Q4 2027 - Q1 2028). Этого достаточно, чтобы выявить и устранить критические ошибки до публичного запуска, не затягивая проект.

Публичный запуск и монетизация - через 15-18 месяцев после старта. Это соответствует практике аналогичных проектов: время от начала разработки до первых доходов обычно составляет 1,5-2 года.

Выход на окупаемость - к середине 2029 года. Проект не обещает мгновенной прибыли: первые полтора года - инвестиционные, и только с ростом числа аукционов и пользователей начинается покрытие расходов.

Резерв времени. В план заложен запас: если разработка MVP задержится на 1-2 месяца, это не сорвёт общий график, поскольку этап бета-тестирования можно частично совместить с доработкой.

3.2. Обоснование объёма инвестиций

Смета планируемых капитальных затрат (CAPEX):

Итоговые капитальные затраты на оборудование и комплектующие составляют 73 400,00 BYN.

Заработная плата разработчиков (OPEX):

Смета планируемых затрат (сводная):

| № | Статья затрат | Сумма, BYN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы и комплектующие изделия (CAPEX) | 73 400,00 |
| 2 | Топливно-энергетические ресурсы | 0,00 |
| 3 | Заработная плата разработчиков (OPEX) | 2 160 000,00 |
| 4 | Отчисления на социальное страхование (34%) | 734400 |
| 5 | Обязательное страхование от несчастных случаев (0,09%) | 1944 |
| 6 | Работы и услуги сторонних организаций (CAPEX) | 53 000 |
| 7 | Накладные расходы (45% от ФОТ) | 972000 |
| 8 | Хостинг и инфраструктура (OPEX) | 183 600 |
| 9 | Техническая поддержка и лицензии (OPEX) | 165 000 |
| ИТОГО себестоимость проекта |  | 4 354 444 |

Обоснование потребности в инвестициях

Запрашиваемый объём инвестиций покрывает:

Разработку платформы - основная статья расходов. Микросервисная архитектура требует команды из 12-15 специалистов: тимлид/архитектор, 6 backend-разработчиков, 3 frontend-разработчика, DevOps, QA, 2 продакт-менеджера, маркетолог. ФОТ за три года - ключевая инвестиция.

Оборудование и инфраструктуру - серверы для разработки и тестирования, рабочие станции, сетевое оборудование. Видеотрансляция требует достаточной пропускной способности и вычислительных ресурсов.

Хостинг и облачные сервисы - платформа работает в облаке, что позволяет масштабироваться под нагрузку. Расходы на хостинг растут по мере роста числа аукционов.

Юридические и регистрационные расходы - регистрация ПО, товарного знака, юридическое сопровождение сделок.

Резерв на непредвиденные расходы - заложен в накладные расходы (45% от ФОТ), что соответствует практике IT-проектов и покрывает риски, связанные с задержками и изменениями требований.

Инвестиции распределены по годам неравномерно: максимальные вложения приходятся на 2027 год (разработка MVP), затем расходы снижаются по мере перехода от разработки к эксплуатации и поддержке. Это позволяет инвестору видеть, что основная часть средств идёт на создание продукта, а не на поддержание инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 4. КОМАНДА И КОМПЕТЕНЦИИ

4.1. Сведения о команде

Принцип формирования команды

Для реализации проекта HammerLive выбрана структура из трёх фича-команд (feature teams). Такой подход широко применяется в разработке микросервисных платформ: каждая команда отвечает за свой набор сервисов и может работать параллельно, не блокируя остальных.

Общая численность команды 12-15 специалистов, распределённых по трём фича-командам и вспомогательным ролям.

Разделение на фича-команды

Фича-команда №1. Приём и обработка ставок (Bidding).

- 2 backend-разработчика

- 1 frontend-разработчик

Фича-команда №2. Аукционный процесс и платежи (Auction & Payment).

- 2 backend-разработчика

- 1 frontend-разработчик.

Фича-команда №3. Видеотрансляция и инфраструктура (Video & Infra).

- 2 backend-разработчика

- 1 frontend-разработчик.

Вспомогательные роли (работают на все команды):

Тимлид/Архитектор, DevOps , QA, 2 продакт-менеджера

Отсутствующие компетенции и план их приобретения

На старте проекта команда не обладает рядом критически важных компетенций. Для их приобретения предусмотрены следующие меры:

| Отсутствующая компетенция | Значимость | План приобретения |
| --- | --- | --- |
| Опыт разработки платёжных интеграций (эквайринг, PCI DSS) | Критическая: без корректной работы с платежами продукт не может функционировать | Привлечение внешнего консультанта на этапе проектирования Payment-сервиса; обучение одного backend-разработчика по программе платёжной безопасности |
| Опыт работы с видеотрансляцией в реальном времени (RTP, WebRTC, CDN) | Высокая: видеопоток - ключевое отличие платформы | Найм DevOps-инженера с опытом работы с медиасервисами; консультация со специалистом по потоковому видео |
| Юридическая экспертиза (регистрация ПО, товарного знака, договоры с пользователями) | Средняя: необходима для защиты прав и легальной работы | Привлечение внешней юридической фирмы на договорной основе (работы сторонних организаций - статья CAPEX) |
| Опыт маркетинга в нише аукционов и коллекционирования | Средняя: влияет на скорость привлечения аудитории | Найм маркетолога с опытом в e-commerce; консультации с экспертами арт-рынка |
| Навыки нагрузочного тестирования | Средняя: важно для проверки масштабируемости | Обучение QA-инженера по программе нагрузочного тестирования; использование облачных инструментов тестирования |

РАЗДЕЛ 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

5.1. Анализ конкурентоспособности

Сравнительный анализ с ключевыми конкурентами:

| Критерий | Ay.by | e-auction.by | HammerLive |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционал | Объявления + аукцион с отложенным завершением | Электронные торги по регламенту | Аукцион в реальном времени + видеотрансляция |
| Целевая аудитория | Частные лица, коллекционеры | Госорганы, юридические лица | Коллекционеры, галереи, аукционные дома |
| Преимущества | Большая аудитория, простой вход | Государственный статус, прозрачность | Реальное время, видео, автоматизация |
| Недостатки | Нет видео, нет реального времени | Только госимущество, сложный регламент | Новый игрок, нет базы пользователей |

Конкурентные преимущества HammerLive: живой формат торгов (ставки + видео в реальном времени), автоматическое списание с карты, единый индекс репутации. Ни один из существующих конкурентов не предлагает такого сочетания на белорусском рынке.

5.2. План маркетинга и продаж

В основу взяты digital-реклама (Яндекс.Директ, Meta), Контент/SEO (статьи, обзоры лотов), партнёрства, реферальные бонусы, PR и мероприятия.

ИТОГ: 402000 byn

5.3. Финансовые прогнозы и эффективность
	Рассмотрим целевые показатели  из ТЭО: 50000 аукционов/мес к 2028 году, 1млн BYN оборота в год

ИТОГ: выручка: 20760000(2028), затраты: 1746000(2028)

Накопленный денежный поток становится положительным в 2027 году (первый год после запуска). Точка безубыточности достигается в Q3-Q4 2027.

5.4. Потенциальные потребители и рынки сбыта

Базой для расчёта послужила статистика ay.by

Ежедневная посещаемость ay.by превышает 40000 посещений. HL может рассчитывать на 5-10% аудитории как на потенциальных пользователей нового формата - 2 000-4 000 активных пользователей в день на старте.

Средняя цена лота (оценочно) - 300 BYN. Средняя комиссия - 4%.

TAM=1300000сделок/год×300×0,04=15600000 BYN/год

Коллекционирование + монеты + антиквариат ≈ 35% рынка:

SAM=15600000×0,35=5460000 BYN/год

SOM=5460000×0,15=819000 BYN/год

Это соответствует консервативному сценарию. При выходе на 1 млн BYN оборота/год, SOM составит ≈ 18% от SAM.

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ

6.1. Ключевые риски проекта

Технические риски

| Риск | Вероятность | Ущерб | Мероприятия по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложность обеспечения синхронизации видеопотока и ставок в реальном времени | Средняя | Серьёзный | Прототипирование на раннем этапе; привлечение консультанта по потоковому видео; использование проверенных решений (WebRTC, RTP) |
| Недостаточная масштабируемость при пиковых нагрузках (1000+ участников) | Средняя | Серьёзный | Микросервисная архитектура с горизонтальным масштабированием; нагрузочное тестирование перед запуском |
| Ошибки в архитектуре платёжной интеграции | Средняя | Критический | Привлечение внешнего консультанта по платёжной безопасности; тщательное тестирование Payment-сервиса |
| Уязвимости безопасности (утечка данных, мошенничество) | Низкая | Критический | Шифрование данных, двухфакторная аутентификация, регулярный аудит безопасности |

Рыночные риски

| Риск | Вероятность | Ущерб | Мероприятия по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий спрос на новый формат аукционов | Средняя | Серьёзный | Закрытое бета-тестирование с реальными пользователями; гибкая доработка функционала по обратной связи |
| Активность существующих конкурентов (Ay.by, e-auction.by) | Средняя | Умеренный | Фокус на уникальных преимуществах (реальное время, видео); таргетирование на нишу коллекционеров |
| Изменение законодательства в сфере онлайн-торгов | Низкая | Умеренный | Юридическое сопровождение; мониторинг нормативной базы |

Финансовые риски

| Риск | Вероятность | Ущерб | Мероприятия по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Нехватка финансирования на этапе разработки | Средняя | Критический | Поэтапное финансирование по этапам; резервный фонд в накладных расходах (45% от ФОТ) |
| Рост затрат на инфраструктуру (хостинг, CDN) | Средняя | Умеренный | Использование облачных сервисов с оплатой по факту; оптимизация видеопотока |
| Недостижение плановых объёмов выручки | Высокая | Серьёзный | Консервативный финансовый прогноз; диверсификация источников дохода (комиссия + подписка) |

Операционные риски

| Риск | Вероятность | Ущерб | Мероприятия по снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| Нехватка ключевых компетенций (платежи, видео) | Высокая | Серьёзный | Привлечение внешних консультантов; обучение сотрудников; найм специалистов с нужным опытом |
| Срыв сроков разработки | Средняя | Умеренный | Разделение на фича-команды; резерв времени в плане (1-2 месяца) |
| Уход ключевого разработчика | Низкая | Серьёзный | Документирование кода; перекрёстное обучение внутри команд; конкурентные условия оплаты |
| Недостижение KPI по привлечению пользователей | Средняя | Умеренный | Гибкая маркетинговая стратегия; усиление каналов, показывающих лучший результат |

6.2. Матрица рисков

Матрица построена по двум осям: вероятность (низкая, средняя, высокая) и влияние (незначительное, умеренное, серьёзное, критическое).

| Вероятность \ Влияние | Незначительное | Умеренное | Серьёзное | Критическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая | - | - | Р3 (недостижение выручки), Р4 (нехватка компетенций) | - |
| Средняя | - | Р8 (срыв сроков), Р9 (рост затрат) | Р1 (синхронизация видео), Р2 (масштабируемость), Р5 (низкий спрос), Р10 (KPI) | Р6 (ошибки платежей) |
| Низкая | - | Р7 (законодательство) | Р11 (уход разработчика) | Р12 (уязвимости) |

Критические риски (требуют первоочередных мер):

Р6 - ошибки в архитектуре платёжной интеграции: критическое влияние, средняя вероятность.

Р12 - уязвимости безопасности: критическое влияние, низкая вероятность.

Серьёзные риски (требуют постоянного контроля):

Р1, Р2 - технические риски, связанные с реальным временем и масштабируемостью.

Р3, Р4 - финансовые и операционные риски, связанные с выручкой и компетенциями.

Р5, Р10 - рыночные и операционные риски, связанные со спросом и KPI.

Р11 - уход ключевого разработчика.

Умеренные риски (принимаются с мониторингом):

Р7 - изменение законодательства.

Р8, Р9 - срыв сроков и рост затрат.

6.3. Стратегии обработки рисков

| Стратегия | Применение к рискам |
| --- | --- |
| Избежать | Р6 (платежи): привлечение внешнего консультанта на этапе проектирования, чтобы не допустить архитектурных ошибок |
| Передать | Р12 (безопасность): использование проверенных облачных решений с сертификацией; Р7 (законодательство): юридическое сопровождение |
| Смягчить | Р1, Р2 (технические): прототипирование и нагрузочное тестирование; Р3, Р5 (рыночные): бета-тестирование и гибкая доработка; Р4 (компетенции): обучение и консультанты |
| Принять | Р7 (законодательство, частично), Р8 (срыв сроков): заложен резерв времени; Р9 (рост затрат): облачные сервисы с оплатой по факту |